## Slide 1: 灰度发布
2011-9-5
马海坡
Notes: 调查-数学系的

## Slide 2: 目录
全时如何进行灰度发布
03
灰度发布成功案例
02
灰度发布简介
01

## Slide 3: 灰度发布的概念
灰度发布又称体验式发布，是指在黑与白之间，能够平滑过渡的一种发布方式。
产品的发布过程不是一蹴而就，而是逐步扩大使用用户的范围，从公司内部用户->忠诚度较高的种子用户->更大范围的活跃用户->所有用户。在此过程中，产品团队根据用户的反馈及时完善产品相关功能。此种发布方式，按照中国特色的叫法被冠以”、“灰度发布”、 “灰度放量” 、 “分流发布”。

## Slide 4: 灰度发布的作用
及早获得用户的意见反馈，完善产品功能，提升产品质量；
让用户参与产品测试，加强与用户互动；
降低产品升级所影响的用户范围；
降低技术上风险，在放出小范围后去发现、解决问题

## Slide 5: 灰度发布的一般步骤
定义目标
选定策略：包括用户规模、发布频率、功能覆盖度、回滚策略、运营策略、新旧系统部署策略等
筛选用户：包括用户特征、用户数量、用户常用功能、用户范围等
部署系统：部署新系统、部署用户行为分析系统（web analytics）、设定分流规则、运营数据分析、分流规则微调
发布总结：用户行为分析报告、用户问卷调查、社会化媒体意见收集、形成产品功能改进列表
产品完善
新一轮灰度发布或完整发布

## Slide 6: 目录
全时如何进行灰度发布
03
灰度发布成功案例
02
灰度发布简介
01

## Slide 7: 成功案例
Gmail Labs是一个新特性橱窗，用户可以自己选择一些未正式发布的新特性进行体验，不喜欢可以关闭，在这个过程中，吃了螃蟹，也当了Google的小白鼠。
  好处：
  它没有强奸用户，用户是否愿意当小白鼠完全自愿
  新特性不是打包在一起的一个大版本，可以选择某几个喜欢的螃蟹尝尝
  螃蟹不好吃可以扔掉，不用硬吃进肚子里引发肠胃炎
  代价：
  要开发一个labs平台实现新特性上架、独立尝试的功能，这可能要改动Gmail的前后台架构
  新特性要按照一定规范来写，才能发布到这个平台上，可能会增加一些工作量
  小白鼠用户增多之后，对系统的压力可能会有一定提升，因为没有用户调用的界面都不一样了

## Slide 8: A/B/N test
A / B测试的核心就是：确定两个元素或版本（A和B）哪个版本更好，你需要同时实验两个版本。最后，选择最好的版本使用。网络上的A / B测试，即你设计的页面有两个版本（A和B），A为现行的设计（称为控制） ， B是新的设计。比较这两个版本之间你所关心的数据（转化率，业绩，跳出率等） 。最后，您选择效果最好的版本。

## Slide 9: 目录
全时如何进行灰度发布
03
灰度发布成功案例
02
灰度发布简介
01

## Slide 10: 灰度发布需重点考虑问题
时间成本
  很可能不止一倍的浪费时间；
客户的粘性
  进行灰度发布需各类型客户的参与，如产品质量差会导致客户的不满。所以选择发布的时机很重要。
  我们面对的都是商业客户，而实行灰度发布的公司多面对个人客户或者本身为业界巨头，商业客户是否能容忍不完善的产品也是个问题。
维护成本
  在放量期间要维护新旧两套代码，有些后台接口要共用的还有新旧版本耦合的情况。
部门协作
  站在整个产品的角度定义灰度发布运营策略、方法、步骤；协调好产品、市场、研发、客服等团队；
架构的弹性
  有些发布形式需要系统架构有很好的弹性，如Gmail Labs

## Slide 11: 实施建议
同迭代开发结合，每轮迭代发布一些功能；
同公司的Beta测试结合起来，加强Beta测试；
先试点，看效果，再推广。
  新产品或大项目初次发布时；
  业务策略不明确拿不准时；
  面向特定用户群体时；
  大范围升级时。

## Slide 12: 实施方案
选择试点实施项目-MMP2.0
  项目计划阶段同产品经理、运维、服务人员共同制定发布计划
    发布频率（每个迭代发布一次）
    每次发布内容（同迭代开发计划相结合）
    发布策略，如MMP同MMP2.0同时在线，类似于A/B测试
    筛选用户，如从原MMP用户中选择部分
    同运维确定线上部署策略
    UE准备用户行为分析策略
  按发布计划发布
    每个迭代的内容要做踏实，功能要实现且不能有严重问题
    本次发布总结，调整发布计划
      用户行为分析报告
      调查问卷
  基于上一次发布完善产品功能
    可能会影响开发进度
  下一次发布或者最后发布
试点项目总结
形成灰度发布流程、指南
推广到公司其他适合灰度发布的项目

## Slide 13
The End